宜兴市水利农机局

2014年部门决算公开资料

一、单位主要职责

（一）贯彻实施国家和省、市有关水行政方面的法律法规和政策方针；组织拟订和参与制定全市水行政管理措施并监督实施，实行依法治水，依法管水。

（二）拟订全市水利发展战略、中长期规划和年度计划，并负责组织实施；编制市内主要河道、湖泊和流域（区域）综合规划，制定水资源保护、防洪、节水等专业规划，并监督实施；组织对有关国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证评价工作。

（三）统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟订全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；拟订全市节约用水政策，编制全市节约用水规划，制定有关标准并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，指导再生水等非传统水资源开发利用工作。

（四）拟订水资源保护规划。组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；组织指导太湖蓝藻治理和水生态保护修复工作；监测河、湖、库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；组织发布全市水资源公报和水功能区水质监测简报。

（五）组织、指导水行政执法和水政监察工作，加强河道管理，依法查处重大涉水违法事件，协调并仲裁水事纠纷。负责有关行政复议和行政应诉工作。

（六）负责全系统资金的计划、使用、管理及内部审计监督，研究水利、农机投入机制和筹资措施，指导系统国有资产监督和管理工作。

（七）指导全市水利基本建设工作。组织编制、审查市大中型水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，负责重点水利工程建设项目的组织实施及质量监督。依法负责水利行业安全生产工作。

（八）组织、指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责管理流域性的重要水利工程。

（九）指导全市农村水利工作。编制全市农村水利建设规划，组织协调农田水利基本建设，指导节水灌溉、圩区治理、河道疏浚整治、农村饮水安全等工程建设与管理工作。指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（十）指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（十一）指导全市水利队伍建设，组织指导水利科技工作，组织重大水利科学技术的研究和推广，拟定全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施，指导水利信息化工作。

（十二）承担市防汛防旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛防旱工作，对流域性河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度，协助参与市区防洪工程、设施的规划；负责指导水库移民工作。

（十三）拟订全市农机现代化发展战略和农业机械化中长期发展规划及年度计划；负责全市农机化建设与管理；组织实施农机安全监理工作。

（十四）负责全系统党建工作和精神文明建设，负责基层班子建设、职工思想政治工作、业务技术培训；做好纪检监察、组织人事、宣传、统战、群团、信访和知识分子、老干部的管理服务工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项

二、单位内设机构

根据上述职责，市水利农机局设6个内设机构：

（一）办公室

协助局领导组织机关日常工作，对局机关各科室工作进行综合协调和服务保障；负责公文处理、文书档案、政务信息、建议提案、年鉴史志、宣传、保密、保卫等工作以及重大活动、重要会议的组织工作；负责机关内部规章制度建设；负责机关办公、内务卫生、安全保卫、职工生活等方面的后勤服务工作；组织指导全市水利信息化工作；组织指导系统精神文明建设；协助做好纪检监察工作。

（二）组织人事科

负责并指导全系统的队伍建设、机构编制、组织人事、劳动工资和老干部等工作；负责局机关干部和直属单位局管干部的管理工作以及优秀青年干部的培训、选拔和任用工作；负责局机关并指导直属单位的思想政治工作以及党建、群团等工作；指导全系统科技工作，组织系统重大科学研究和技术推广；指导全系统专业技术职务评聘工作和职工教育培训工作；负责做好信访工作。

（三）财务审计科

指导全系统财务会计和内部审计工作；负责编制市级部门预算和专项资金计划；负责市以上财政性资金的使用及监督管理；指导全系统国有资产监督和管理工作；负责直属单位财务管理、内部审计和经济责任审计工作；负责局机关的财务会计工作。

（四）水利科

指导全市水利规划工作；组织起草全市水利发展战略、中长期规划和年度计划，拟定流域（区域）水利规划和重点水利工程规划，并监督实施；负责全市水利投资计划的综合平衡，拟定全市水利固定资产投资计划；组织编制、审查全市大中型水利建设项目的建议书、可行性研究报告；负责水利综合统计工作。指导全市水利基本建设工作；负责全市大中型水利工程项目招投标活动的监督管理工作；指导重点水利工程建设；指导全市水利工程质量监督和建设监理工作，归口管理全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施；组织审核全市水利建设相关单位的资质及执业人员的资格；组织有关部门做好水利建设项目的市级政府验收；编制全市农村水利发展规划，组织协调农田水利基本建设；指导节水灌溉、圩区治理、河道疏浚整治、农村饮水安全等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系的建设；承担市防汛防旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛防旱工作，对流域性河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度，协助参与市区防洪工程、设施的规划；负责指导水库移民工作；负责水利学会的日常工作;负责监督水土保持方案的实施。负责全市各类水利设施、河、湖、水库、三九五荡、太湖大堤等市级水利工程的管理与保护；负责流域性水利工程范围内建设项目的审查及监督管理；贯彻执行水利工程管理法规，对直属工程管理单位进行业务指导；组织指导全市水利工程的安全运行管理和水库大坝的安全监管；拟定全市重点水利工程的维修计划并组织实施，指导全市水利行业安全生产工作。

（五）水政水资源科

落实实行最严格的水资源管理制度，负责全市水资源统一管理、节约、保护、监督工作；指导水生态保护与修复工作，组织实施太湖蓝藻治理并监督检查；负责组织实施取水许可、水资源论证、入河排污口设置论证、水资源有偿使用等制度；组织水资源调查、评价、规划和监测工作；负责节约用水工作；组织拟定水功能区划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见并监督实施，指导入河排污口设置工作；负责地下水的管理和保护；组织监测河、湖、库的水量、水质，发布全市水资源公报和水功能区水质监测简报;指导全市水土保持工作，编制水土保持规划并监督实施；参与市重大建设项目水土保持方案的审批，负责监督水土保持方案的实施及水土保持设施的验收工作。负责规范性文件的拟定、备案并监督实施； 组织开展水法规宣传工作；组织指导水政监察、农机管理、行政执法及行政许可工作，督促查处重大涉水、农机违法事件，指导协调仲裁水事、农机纠纷，并提供相关法律法规支持；承办局行政许可、行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作。

（六）农机科

宣传、贯彻、落实党和国家农机化工作方针和政策，制定农机发展规划和年度实施计划，依法抓好农机安全监理及农机市场管理等工作，促进农机服务的专业化、社会化和产业化。组织开展农机法规宣传工作。

另按有关规定设置纪检监察机构。

三、2014年主要工作完成情况

（一）重点水利工程建设顺利。

1、是加快推进中小河流治理工程建设。实施厔溪河、西溪河（二期）、堰径河（二期）以及2013年度中小河流重点县和桥项目区（一期）、芳桥项目区、新街项目区（二期），总投资达1.85亿元，项目涉及6个镇（街道）、17条市镇级河道，计划河道治理63.9公里、清淤土方240万方，新建砼挡墙13.1公里、桩木护坡19.3公里。

2、是强力推进小农水工程建设。中央小农水重点县项目计划投资5105万元，累计完成新建防渗渠道106公里，新、拆建泵站49座、拆建水闸1座。同时，开展农田水利五年规划建设，完成防渗渠道290公里，基本完成建设任务。

3、是全力推进面上防洪工程建设。以山洪治理、圩区达标、太华转型发展为重点，大力开展防洪工程建设，大力实施沟渠配套和库塘除险、防洪涧沟综合整治，进一步增强我市山区、圩区防洪能力，累计完成新改建水闸15座、驳岸21.13公里、泵站116座，治理涧河34条、库塘整治28座，完成投资1.87亿元。

4、是持续推进河道清淤整治。围绕太湖治理及新农村建设，以农田灌溉、集镇及居民集中居住区、主要道路边的河道整治为重点，大力开展农村河道清淤整治及河道长效管理。累计完成农村河道清淤294条254公里303万方。

（二）河湖生态治理成效明显。大力实施以太湖蓝藻打捞与处置工作为重点的河湖生态治理工作，全市水生态水环境明显改善。

1、是蓝藻打捞处置规范有序。全市建立专业蓝藻打捞队伍22支，落实专业蓝藻打捞人员500余人，设置固定蓝藻打捞点53处，建设完善机械化蓝藻打捞作业平台61只，配备各类打捞机泵230余台套，整修1000方/日、400方/日、300方/日藻水分离站各一座，整修300方/日陈藻处理设备一套。

2、是河道长效管理水平提升。全年完成农村河道长效管理考核7次，涉及18个镇（街道）235个村，共计检查考核2109条河道，其中市级河道23条，镇级河道227条，村级河道（塘、荡）1859条。全年共出动保洁人员11.32万人次，船只4.1万次,清理河面垃圾近12.5万吨。

（三）农机推广、监理工作高效推进。全市累计新增各类购置补贴机具1931台套，其中高性能插秧机37台，育秧流水线7条，大中型拖拉机69台，联合收割机69台，秸秆还田机械212台；累计开展育插秧技术培训、秸秆还田、高效特色农机具等实用技术培训50多期2000多人次；全市登记注册的农机合作社有100余个，创建星级服务组织26个；加强农机监理规范化建设，积极开展“农机安全生产年”活动和严厉打击农机安全生产非法违法专项行动。全市共排查出各类隐患115个，目前已整改到位115个，整改率达100%。今年至今累计开展路检路查 25次，派出人员175人次，检查机具270台，查处各类违章57起。

四、2014年度决算表

见附表

五、2014年部门决算说明

宜兴市水利农机局是市人民政府的一个行政职能部门，行政编制核定数为26名、事业人员（防汛办公室及水利质量监督站并局核算）10名，2013年9月实有在职公务员34名，离退休人员28名，临时人员9名（财务1人、办公室1人、局门卫2人、防汛仓库1人、水利质监站4人）。车改后留有防汛专用车1辆及防汛汽艇1辆。2014年部门决算构成如下：

（一）、2014年度收入总计10363.14万元

1、财政拨款3940.63万元，为市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入6422.51万元，为本级财政局农业科拨付的水利专项、经建科拨付的蓝藻打捞、综合科拨付的水费规费资金。

（二）、2014年度支出总计10363.14万元

1、财政拨款支出的构成（3940.63万元）：

（1）机关经费850.35万元。工资福利支出440.76万元、商品和服务支出178.16万元、对个人和家庭支出231.43万元。

（2）下属事业单位经费505万元（不含农机推广站、农机监理所、水政大队、水利建管中心）。

（3）专项经费2585.28万元。河道长效及水利工程管理经费647万元、农村河道清淤经费1070万元、返还乡镇水利规费52.96万元、横山水库受伤民工补助4万元、水生态文明城市建设经费32万元、蓝藻打捞经费751.32万元、水资源信息中心维护经费28万元。

2、其他收入支出的构成（6422.51万元）：

（1）农业科拨付的水利专项5174万元，用于全市水型农田水利建设。

（2）经建科拨付的蓝藻打捞资金580.50万元，用于乡镇蓝藻打捞支出。

（3）综合科拨付的水费规费资金668.01万元，用于河道长效及水利工程管理经费、支付手续费及补助乡镇支出。

（三）、全口径“三公经费”支出情况

2014年，我局“三公经费”支出决算20.92万元，其中：公务用车运行经费7.19万元，公务接待费（含会议费、培训费）13.73万元。

宜兴市水利农机局

2016年5月16日